پيوست 1- فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش (RFP) پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت‌ آب منطقه ای اصفهان

| عنوان پروژه : | تعیین شعاع تاثیر تبادل آب سطحی و زیرزمینی (حریم هیدروژئولوژیکی) در امتداد رودخانه‌ی زاینده‌رود در محدوده‌های مطالعاتی لنجانات تا کوهپایه-سگزی |
| --- | --- |

12 ماه

مبلغ تخميني ( ‌ريال):                   20000000000                                               مدت زمان تقريبي انجام پروژه (ماه):

| مصرف كنندگان نتايج اين تحقيق: | شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، سازمان محیط زیست استان اصفهان، وزارت نیرو- شرکت مدیریت منابع آب ایران |
| --- | --- |

- تعريف دقيق مسئله (همراه با معرفي مصاديق يا نمونه‌هاي عيني موضوع در استان):

محدوده ‌های مطالعاتی لنجانات ،نجف آباد، کوهپایه-سگزی و اصفهان-برخوار به دلیل داشتن آبخوان‌‌ وسیع با ضخامت زیاد و میزان بهره ‌برداری بیش از حد آب‌‌های زیرزمینی، از مهمترین محدوده ‌‌های واقع در حوضه آبریز گاوخونی میباشند. رودخانه زاینده‌رود به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تغذیه آبخوان در این محدوده ها جریان دارد. طی دهه‌های اخیر، وضعیت آبخوانهای این محدوده ها، از نظر هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دچار تحولات بسیار شده است. با افزایش جمعیت و افزایش نیاز آبی، تعداد زیادی چاه بهرهبرداری جهت برداشت آب زیرزمینی در محدوده آبخوان‌‌های منطقه و به ویژه در نزدیکی زاینده رود حفر شده است. به طور کلی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی، مانند رودخانه ها، در تعامل مستقیم و یا غیرمستقیم با یکدیگر میباشند. به طور مثال آبهای زیرزمینی نقش بسیار مهمی در تامین آب جاری در بسیاری رودخانه های دائمی ایفا میکنند در عین حالی رودخانه ها در مقاطع مختلف نقش اصلی در تغذیه آبخوان ها دارند. چگونگی و میزان ارتباط آنها با یکدیگر، تحت تاثیر شرایط هیدرولوژی در طول بازه های زمانی مختلف به صورت طبیعی و یا بر اثر تغییرات به وجود آمده در اثر دخالتهای انسانی، تغییر میکند. تعامل یا اندرکنش هیدرولیکی آب زیرزمینی و رودخانه، نقش بسیار مهمی در بیلان آب زیرزمینی و تعامل ژئوشیمیایی، بیولوژیک و اکولوژیک و نیز آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی ایفا میکند. رابطه هیدرولیکی آبهای سطحی و زیرزمینی تحت تاثیر عواملی به این شرح کنترل می شود: الف) اختلاف تراز رودخانه با تراز آب زیرزمینی آبخوان مجاور ب) خصوصیات هیدرولیکی و نفوذپذیری بستر، دیواره ها و سواحل آبهای سطحی و پ) نفوذپذیری تشکیلات زمینشناسی در بستر رودخانه و ... . بر هیمین اساس در هیدروژئولوژی، حالتهای مختلفی از نوع اندرکنش هیدرولیکی رودخانه و آبهای زیرزمینی رخ میدهد. هدف از انجام پژوهش عبارت است از: - بررسی تبادل آب سطحی و زیرزمینی (حریم هیدروژئولوژیکی) در امتداد رودخانه ی زاینده رود در این چهار محدوده مطالعاتی مبتنی بر دستور العمل مطالعه اندکنش آب سطحی و زیرزمینی - مطالعه دقیق آبخوانها با بررسیهای هیدروژئولوژی، هیدروشیمیایی و بیلان رودخانه، شناسائی وضعیت رودخانه زاینده رود با آبخوانهای آزاد و محبوس محدودههای یادشده با هدف بررسی ارتباط آبخوانها و رودخانه و بررسی چاه های متاثر از این ارتباط و بررسی وضعیت تغذیه چاهها و قنوات و تعیین نوع ارتباط آبخوان با رودخانه در مقاطع مختلف در مناطق یاد شده. - تعیین تکلیف حریم هیدروژئولوژیک موجود و چاههای حریمی بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و بررسی دستور العمل ها و قوانین جاری مصادیق یا نمونه های عینی موضوع: رودخانه زاینده ‌رود در طول مسیر خود از سرچشمه تا باتلاق گاوخونی از مناطقی چون استان چهارمحال و بختیاری و محدوده های بویین میاندشت ،چادگان، لنجانات و نجف آباد نیز میگذرد که ارتباط هیدرولیکی رودخانه مذکور و آبخوانهای مجاور نیاز به مطالعه و بررسی دارد. نتایج این پژوهش میتواند الگویی برای بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آبخوان در سایر مناطق مرتبط با رودخانه باشد.

- تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق:

- بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه ها و آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژه ای در مدیریت منابع آب برخوردار است. منظور از ارتباط هیدرولیکی، تعامل و اندرکنش هیدرولیکی است که در محدوده بستر و مجاورت رودخانه میان رودخانه و آب زیرزمینی وجود دارد، است. این موضوع در بیلان آب (سطحی و زیرزمینی) بسیار با اهمیت است. - محدوده ‌های پیشنهادی برای بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانه زاینده رود و آبهای زیرزمینی مجاور آن، لنجانات تا کوهپایه-سگزی می‌باشند که طی دهه های گذشته، رژیم هیدرولوژی و هیدروژئولوژی حاکم بر آنها، به دلیل قطع جریان مداوم رودخانه زاینده رود و افزایش برداشت آب زیرزمینی از آبخوانهای آزاد و محبوس منطقه، دستخوش تغییر قابل توجهی شده است علاوه بر این تعریف مرز هیدروژئولوژیکی در این مناطق و لحاظ برخی از منابع آبی در گروه چاههای حریمی و غیر حریمی منشا مشکلات عدیده ای شده است.

- سوالات اساسي تحقيق:

- نقش هیدرولیکی رودخانه زاینده رود در طول مسیر خود در محدوده‌های مطالعاتی لنجانات تا کوهپایه-سگزی چگونه است؟ - نحوه ارتباط هیدرولیکی رودخانه زاینده رود و آبهای زیرزمینی پیرامون آن در محدوده ‌های مطالعاتی لنجانات تا کوهپایه-سگزی چگونه است؟ - تا چه فاصله ای از محور رودخانه زاینده رود، آبهای زیرزمینی پیرامون تحت تاثیر ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آبهای زیرزمینی قرار میگیرند؟ - به تقریب چه میزان از جریان رودخانه در مواقع برقرار بودن جریان رودخانه به آبخوان زیرین و مجاور آن تغذیه میشود؟ - تاثیر آب زیرزمینی بر تغذیه ی رودخانه در پایین دست محدوده ی مطالعاتی کوهپایه-سگزی چگونه است؟ - تاثیر کیفی پساب فاضلاب جاری شده در رودخانه در بالادست محدوده ی مطالعاتی کوهپایه-سگزی چگونه است؟ - ارتباط هیدرولیکی آبخوان تحت فشار محدوده ی مطالعاتی کوهپایه-سگزی از رودخانه چگونه است؟ - آیا مرز هیدروژئولوژیکی موجود، نیاز به بازنگری دارد و آیا اساسا این مرز ضرورت دارد؟ چگونه می توان چاههای موجود حریمی را بر این اساس تعیین تکلیف نمود؟

- دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان (با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  شد؟):

- شناخت دقیق‌تر هیدرولوژی حاکم بر زایندهرود در محدوده محدوده های مطالعاتی لنجانات ،نجف آباد، کوهپایه-سگزی و اصفهان-برخوار در زمانهای توزیع آب و جریان آب در زاینده رود - شناخت عمیق ارتباط هیدرولیکی رودخانه زایندهرود و آبخوان زیرین و پیرامون آن در محدوده های مطالعاتی لنجانات ،نجف آباد، کوهپایه-سگزی و اصفهان-برخوار در تدقیق مطالعات بیلان آب زیرزمینی - مدیریت بهینهتر منابع آب بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحقیق حاضر در محدوده های مطالعاتی لنجانات ،نجف آباد، کوهپایه-سگزی و اصفهان-برخوار در راستای رعایت توزیع آب زاینده رود به حق آبه بران

- الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق :

موارد قید شده در بند 6 بجز مطالعات ایزوتوپی ، از الزامات کارفرما می باشد.

- رئوس كلي شرح خدمات:

- انجام مطالعات کتابخانه ای و جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز - بررسی شرایط زمین شناسی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی در امتداد مسیر جریان رودخانه زاینده رود بر پایه داده ها و گزارشات موجود - مطالعات هیدروژئولوژیکی: - بررسی تغییرات دبی جریان رودخانه زایندهرود - بررسی میزان نفوذپذیری بستر رودخانه - بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی و آبدهی چاهها قبل و بعد از باز شدن جریان رودخانه - بررسی ارتباط دبی، تراز آب زیرزمینی در آمار های تاریخی - بررسی گزارش های بیلان آب زیرزمینی و نقش تبادلات زیرزمینی و سطحی - بررسی میدانی وضعیت جریان آب در رودخانه در زمانهای توزیع آب - تهیه ی یک مدل سه بعدی مفهومی از آبخوانهای مجاور تاثیر گذار و یا تاثیر پذیر - مطالعات هیدروشیمیایی - بررسی خصوصیات هیدروشیمیایی آب رودخانه و چاههای منتخب پیرامون رودخانه زاینده رود - بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی قبل و بعد از باز شدن جریان رودخانه زایندهرود - تهیه ی مدل شبیه سازی مناطق مورد مطالعه - ارائه ی دستورالعمل برای حالتهای مختلف شناسایی شده در پروژه جهت استفاده ی عملی در شرکت آب منطقه ای. - تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده از مراحل پیشین - ارائه گزارشهای میانکار و نهایی

- حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي :

| رديف | تخصص | حداقل مدرك مورد نياز | تعداد | رديف | تخصص | حداقل مدرك مورد نياز | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هیدروژئولوژی | دکتری | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | هیدروژئولوژی | کارشناسی ارشد | 2 | 5 |  |  |  |
| 3 | مهندسی منابع آب | کارشناسی ارشد | 1 | 6 |  |  |  |

- توضيحات (در صورت نياز) :

این RFP جهت ابلاغ به دانشگاهها و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری تهیه شده است.

تاييد رئیس گروه / مدیر دفتر تحقيقات کاربردی: